# ТЗ: перенос портала РУСКАТОЛИК.РФ на новые рельсы (ЯКатолик)

Версия: 1.0 · Заказчик: Иван · Исполнитель: фуллстек-разработчик · Язык проекта и контента: русский

________________________________________

## 0. Как читать этот документ

Это ТЗ на перенос портала РУСКАТОЛИК.РФ (сейчас WordPress, живёт на ruscatholic.org, ранее рускатолик.рф) в новый стек и превращение его в публичный веб-портал экосистемы ЯКатолик.

Документ фиксирует согласованные решения и рамки v1. Конкретика по полям моделей и эндпоинтам — стартовая, её можно уточнять при реализации, но архитектурные решения (§2), рамки v1/v2 (§4) и критерии приёмки (§11) не переигрываются без согласования с Иваном.

Принцип проекта: без оверинжиниринга. «Это просто портал» — не золотить, брать минимально необходимое. Русский язык во всём контенте и коммуникации.

________________________________________

## 1. Цель

Перенести всё существующее содержимое РУСКАТОЛИК.РФ в новый бэкенд и собрать поверх него публичный веб-портал, который открывается в браузере на новом стеке и заменяет текущий WordPress-сайт. Портал строится как отдельный сервис экосистемы ЯКатолик и проектируется так, чтобы в будущем тот же контент потреблялся мобильным приложением ЯКатолик.

Конечная картина: рускатолик открывается на новых рельсах, редакция публикует через удобную админку, медиа лежит в S3, поисковики не теряют старые страницы, а архитектура готова к росту (новые разделы, интеграция с приложением).

________________________________________

## 2. Архитектура и стек (согласовано)

### 2.1. Решение по стеку

Бэкенд — Django. Разработчик предлагал Node.js; решение — оставить Python/Django. Причины: (1) экосистема ЯКатолик уже работает на Django-монолите, Python-компетенция в доме есть, поддержку в перспективе несёт заказчик; (2) Django-админка = готовая CMS для редакции (публикация, рубрики, флаг «Главное») — на Node это недели работы с нуля; (3) весь пайплайн импорта из WordPress естественно ложится на Python (pymysql/phpserialize/bleach); (4) при отсутствии письменных договорённостей с разработчиком нельзя ставить весь веб на язык, которого в проекте больше нигде нет.

Фронтенд — Next.js с SSR (дефолт). Node/JS получает законное место — на публичной «морде». Требование жёсткое: фронт обязан быть SSR/SSG-совместимым (SEO для контент-портала критично; голый SPA недопустим). Разработчик может предложить иной SSR-фреймворк (Nuxt/Remix/Astro) — только с обоснованием и сохранением SSR.

### 2.2. Портал — отдельный сервис, не часть монолита

Портал — самостоятельный Django-проект: свой репозиторий, свои контейнеры, своя БД (на том же сервере PostgreSQL, отдельной базой/схемой — допустимо), своя админка. Причины: изоляция от бэкенда работающего мобильного приложения (нельзя, чтобы новый сервис мог его уронить); отдельный профиль нагрузки (публичный веб ≠ мобильный API); чистый вход для нового разработчика.

Переиспользуем не код монолита, а его проверенные конвенции: Django/DRF, конфиг django-storages+boto3 для S3, паттерн docker-compose/nginx/certbot, схему CI/CD (GitHub Actions, теги образов). Монолит cath-rus-backend — образец для инфраструктуры и цель интеграции (см. §12).

### 2.3. Границы сервисов

[ Next.js SSR (публичный сайт) ]
        │  REST
        ▼
[ Django-портал: контент, админка, импорт, S3 ]  ──REST──▶  контент в приложение ЯКатолик (будущее)
        │
        └──REST──▶  [ монолит ЯКатолик: diocese-API ]  (карта храмов на сайте, будущее)

Связь сервисов двусторонняя и только через API, чистой границей: портал отдаёт контент приложению, приложение отдаёт карту храмов порталу.

________________________________________

## 3. Исходные данные

Дамп WordPress (в big-brother/): рабочий — u1058094_default.sql (~311 МБ), самый полный. При локальной загрузке БД называется d_default. Два других дампа (u1058094_wp.sql, u1058094_u0325919_wp.sql) — старее, не использовать.

Содержимое главного сайта (префикс таблиц wp_):

3 899 опубликованных постов, 184 страницы, 48 категорий, 64 тега, 11 099 вложений-изображений, 11 авторов.

Домен в дампе — punycode xn--80aqecdrlilg.xn--p1ai; встречается с www/без и http/https — все варианты переписывать при рерайте URL картинок.

Только главный сайт `wp_`. Вторая инсталляция wpkaluga_ (калужский приход) — вне рамок, не трогать.

Реальные бинарники картинок дампом НЕ поставляются (в дампе только метаданные и пути _wp_attached_file). Источник файлов — открытый вопрос §13: либо экспорт папки wp-content/uploads/ с сервера, либо докачка по путям с живого ruscatholic.org.

________________________________________

## 4. Рамки: v1 против роадмапа

### 4.1. v1 — на что разработчик подписывается

Перенос всего существующего контента + портал с разделами, которые этим контентом наполнены:

Лента новостей (рубрикатор Россия / Святой Престол / Мир — см. §6.2).

Статьи, Медиа (Видео/Фото простыми галереями), Интервью, Библиотека, Афиша.

Страницы рубрик/категорий (лента с пагинацией «Загрузить ещё»).

Читалка статьи/новости (карточка публикации).

Слайдер «Главное» на главной.

Страница автора (базовая).

Статические страницы (О проекте, Поддержите нас, Партнёры).

Сохранение SEO: слаги 1:1, 301-редиректы (§10.3).

### 4.2. v2 / роадмап — описываем, но НЕ коммитим (см. §12)

Фотосток с поиском по хэштегам/лицензиями/страницами фотографов; «Я пришёл — что дальше» (интерактивные траектории); интерактивный таймлайн «История Католической Церкви в России»; Центр семьи; «Спросите Церковь» с приёмом вопросов; рейтинги/соревновательность блогеров; виджет «День Церкви»; структурный мартиролог/Персоналии; карта храмов на сайте (из diocese-API приложения).

Модель данных и API v1 должны оставлять задел под это, но фичи в v1 не строятся.

________________________________________

## 5. Модель данных

Стартовые модели (уточняемы при реализации). Все ключи wp_* — уникальные, для идемпотентности импорта.

`Author` — wp_user_id (unique), login, display_name, email, slug; для страницы автора: bio, avatar (S3, опц.).

`Category` — wp_term_id (unique), name, slug (unicode), parent (self-FK, иерархия сохраняется как в WP).

`Tag` — wp_term_id (unique), name, slug (unicode).

`MediaImage` — wp_post_id (unique), original_path (относительный, напр. 2024/10/24343321.jpeg), mime_type, alt, caption, file (FileField → S3), width, height.

`Post` — wp_post_id (unique), title, slug (unicode), content_html (готовый к рендеру HTML), excerpt, author (FK), categories (M2M), tags (M2M), featured_image (FK → MediaImage), status, published_at, modified_at, wp_post_type (маркер: post/page — чтобы различать происхождение).

`PortalSection` (слой навигации) — раздел/пункт меню портала со связью M2M к Category. Это механизм маппинга «категории → пункт меню»; конкретный маппинг заполняет редакция в админке (§6.2). Позволяет менять структуру меню без переимпорта.

Категории импортируются 1:1 (все 48, дословно, с иерархией). Статьи — единый пул Post; категория — ярлык. Меню собирается из категорий через PortalSection.

### 5.1. Мартиролог и «страницы» (решено осмотром данных)

184 «страницы» — не однородный мартиролог, а смесь трёх классов (проверено по дампу):

121 биография репрессированных католиков (титул вида Фамилия Имя (годы)). Тела — проза с латентным каркасом (родился → образование → рукоположение → даты арестов → приговор → смерть). Структурных мета-полей нет (только Yoast/шеринг/Disqus/thumbnail).

~40+ редакционных спецпроектов-лендингов (Теология тела, Год посвящённой Богу жизни, Библейский зоопарк, Паломничество в Ченстохову, Гид по Ватикану и т.п.) — это по сути статьи/циклы.

~15 настоящих служебных страниц (О проекте, Поддержите нас, Партнёры, Сотрудничество, Главная, индекс «Памяти репрессированных католиков» и т.п.).

Решение для v1:

Сайдкар `Biography` НЕ строим. Структура биографий латентна в прозе, а прозу мы сохраняем дословно (content_html + сам дамп). Отложить структурный разбор ничего не теряет — v2 распарсит те же тела без потерь.

121 биография → обычный `Post`, при импорте классифицируется в категорию «Персоналии/Мартиролог» (единственный дешёвый и окупаемый захват — чтобы набор был чистым и запрашиваемым в v2).

Спецпроекты-лендинги → `Post`.

Служебные страницы → статические страницы портала, обрабатываются вручную (их единицы), не через ленту.

Структурный мартиролог/Персоналии (запрашиваемые даты/события, интерактив) — v2, в разделе «История» (§12).

Ориентир для фильтрации: биография = титул содержит ( … год/неизвестна … ). Границу «биография vs спецпроект vs служебная» разработчик размечает по списку титулов (184 шт.), спорные — согласует.

________________________________________

## 6. Разделы и навигация портала (v1)

### 6.1. Верхнее меню

Текущий сайт группирует меню из категорий так: События, Медиа, Статьи, Персоналии, Пастырство, Анонсы, Неформально. Новая целевая навигация (из хотелок редакции): О Церкви, Новости, Статьи, Афиша, Фото, Библиотека. Итоговая структура меню — редакционное решение; разработчик строит механизм PortalSection, редакция раскладывает категории по пунктам в админке.

### 6.2. Новостной рубрикатор Россия / Святой Престол / Мир

Отдельных таких категорий в WP нет — собираются маппингом. Стартовый маппинг (редакция финализирует в админке):

| Рубрика | Категории-источники |
| --- | --- |
| Россия | КЦ в России, Новости |
| Святой Престол | Святой Престол, Папа Римский |
| Мир | КЦ в мире |

Лента рубрики — хронологически, превью (фото + заголовок + дата + ~100 знаков), «Загрузить ещё».

### 6.3. Страницы v1

Главная: слайдер «Главное» (публикации с признаком «Главное» — реализуется отдельной категорией/флагом, назначается в админке) + хронологическая лента.

Страница раздела/рубрики: лента по правилу PortalSection, пагинация «Загрузить ещё».

Карточка публикации: заголовок, лид, featured-изображение, дата, тело (content_html), кнопка «Поделиться»; блок рекомендаций (по рубрике/тегам).

Страница автора: имя, фото, краткое инфо, лента его публикаций.

Медиа: Видео/Фото — простыми галереями/списками (продвинутый фотосток — v2).

Статические: О проекте, Поддержите нас, Партнёры.

________________________________________

## 7. Пайплайн импорта

Команда `import_wordpress` (Django management command), читает WordPress-БД (дамп загружается в локальный MySQL/MariaDB, БД d_default) напрямую через pymysql. Зависимости: pymysql, phpserialize, bleach.

Требования:

Идемпотентность: update_or_create по wp_*_id; повторный запуск обновляет, не плодит дубли.

Обработка тела: снятие Gutenberg-маркеров (<!-- wp:… --> / <!-- /wp:… -->); wpautop для классических постов (\n\n → абзацы; пропуск, если блок уже содержит блочный HTML); конвертация шорткодов; санитайзинг bleach.

Рерайт URL картинок → S3: все варианты домена (http/https, www/без, punycode) → абсолютные S3-ссылки. Параметр --media-base.

На выходе content_html — чистый HTML с абсолютными S3-ссылками, готовый к рендеру.

Классификация биографий в «Персоналии/Мартиролог» (§5.1).

________________________________________

## 8. Медиа и S3

Заливка файлов wp-content/uploads/ → S3 с сохранением структуры путей (YYYY/MM/file.ext) — отдельный скрипт (rsync/boto3-загрузчик). Входит в М1.

Источник бинарников — см. §13 (папка uploads/ или докачка с живого сайта по original_path).

S3-провайдер параметризуется (--media-base + имя бакета). Дефолт — Selectel (ориентир: Standard, +CDN для медиа); финальный выбор — за заказчиком, не зашивать в код. Прим.: с 1 июля 2026 у Selectel менялись цены — сверить в панели.

Картинки отдаются по URL из S3, на клиенте (веб и приложение) не хранятся, кроме кэша.

________________________________________

## 9. REST API

API-first, версионированный (/api/v1/…), DRF. Один источник для веб-фронта и (в будущем) мобильного приложения.

Эндпоинты v1: лента (с фильтром по разделу/категории/рубрике/автору/тегу, пагинация), карточка публикации по слагу, страница автора, разделы/меню, статические страницы.

Дисциплина list-вью (важно, урок монолита): в сериализаторах лент не тянуть лишние объекты — только поля для превью (id, заголовок, слаг, дата, превью-изображение, короткий excerpt). В монолите перегрузка list-вью тяжёлыми объектами (ChurchImage) давала утечку памяти с ночным крон-рестартом как воркэраундом. Не повторять: only()/values()/лёгкие сериализаторы для лент.

________________________________________

## 10. Фронтенд (Next.js)

SSR/SSG для всех индексируемых страниц (лента, карточки, рубрики, авторы).

Верстка по хотелкам редакции (docx): слайдер «Главное», блоки новостей с переключением рубрик, карточка публикации (лид+фото, тело, «Поделиться», рекомендации), ленты с «Загрузить ещё».

Кнопки «Поделиться» (мессенджеры/соцсети) — на карточке.

### 10.1. SEO — обязательно

Слаги 1:1 со старого сайта (unicode-слаги сохраняются).

301-редиректы со старых URL рускатолика на новые (иначе потеря позиций в Google). Карта редиректов строится из соответствия старых путей новым слагам.

Мета-теги, OpenGraph (в дампе есть Yoast OG-образы — можно переиспользовать), sitemap.xml, корректные canonical.

________________________________________

## 11. Инфраструктура, деплой, приёмка

### 11.1. Инфраструктура

Docker Compose по образцу монолита: Django/Gunicorn (web), воркер (django-q2), PostgreSQL, nginx, certbot, Redis (по необходимости).

CI/CD — GitHub Actions, теги образов формата prod-YYYYMMDD-HHMM-hash.

Прод-нюансы монолита (учесть, т.к. та же машина): на проде работает docker-compose (через дефис); deploy-hook certbot переопределять через --entrypoint ""; деплой с явными DEPLOY_ENV/IMAGE_TAG, docker-compose up -d --remove-orphans. Уточнить у заказчика доступ к dev/prod-серверам (dev.yacatholic.ru, yacatholic.ru).

### 11.2. Вехи и Definition of Done

М1 — бэкенд: модели + команда import_wordpress (идемпотентная, весь контент прогнан) + заливка ~11 099 картинок в S3 + REST API + админка для редакции.

Приёмка М1: повторный импорт не плодит дублей; все 3 899 постов и биографии в базе с корректными категориями/авторами/featured; картинки открываются по S3-URL; редакция может публиковать/править через админку.

М2 — фронт и деплой: Next.js SSR + сборка меню из категорий + все страницы v1 + слаги/редиректы + деплой.

Приёмка М2 (= DoD v1): рускатолик открывается в браузере на новом стеке; разделы/ленты/карточки/автор работают; старые URL 301-редиректят; SEO-базис (sitemap, OG, canonical) на месте; лендинги фотостока/интерактива отсутствуют (это v2).

________________________________________

## 12. Будущее / роадмап (описание, не коммит v1)

Порядок и объём — отдельными договорённостями после v1.

Интеграция с приложением ЯКатолик. API v1 уже проектируется под потребление мобильным клиентом (KMP): версионирование, чистые контракты, лёгкие ленты. Отдача content_html в приложение как HTML-ридер (по образцу раздела «Катехизис»); картинки по S3-URL. Никаких мобиле-специфичных фич в v1 — только задел.

Карта храмов на сайте. Берётся из существующего diocese-API монолита ЯКатолик (единый источник по храмам — в приложении); портал только отображает, данные не дублируем. Учесть дисциплину list-вью (§9).

Разделы-новоделы (из docx редакции):

Фотосток «Фото»: поиск по хэштегам, страницы фотографов, карточка фото (автор, дата, хэштеги, «Скачать» с лицензией Creative Commons, «Поделиться»), популярные теги, рейтинги фотографов.

«Я пришёл — что дальше»: интерактивные траектории (впервые / хочу стать католиком / возвращаюсь / углубляюсь) с навигатором и призывами к действию; интерактивная «экскурсия по храму» (наведение на предмет → инфо).

«История Католической Церкви в России»: интерактивный таймлайн по периодам + рубрики (регионы, храмы, ордена, персоналии, спецпроекты).

Центр семьи, «Спросите Церковь» (Вопросы священнику/психологу с приёмом вопросов), Блоги с рейтингами, «День Церкви» (святой/чтения/молитва/цитата дня), Интервью/КатоЛичности как отдельные витрины.

Структурный мартиролог/Персоналии. Разбор content_html 121 биографии в структурированные поля (даты, места, события ареста, беатификация) → сущность Biography (1:1 к Post) + интерактивные «Персоналии»/поиск. Строится тогда из уже перенесённой прозы, без потерь.

Расширение медиа: «чистый» текст/выжимка для превью, облегчённая разметка под мобильный клиент, комментарии (в v1 отсутствуют).

________________________________________

## 13. Открытые вопросы (нужен вход заказчика)

Бинарники изображений. Дамп даёт только пути. Нужен источник ~11 099 файлов: экспорт wp-content/uploads/ с сервера или докачка с живого ruscatholic.org по original_path. Согласовать способ и предоставить доступ.

S3-провайдер и бакет. Зафиксировать провайдера (дефолт Selectel) и имя бакета → задают --media-base.

Доступ к серверам dev/prod и к GitHub-организации для CI/CD.

Финальная структура меню и маппинг рубрик (§6) — редакционное решение, заполняется в админке; стартовые значения даны.

Флаг «Главное» — отдельная категория или булево поле на Post (реализация на усмотрение, назначение — в админке).

________________________________________

## 14. Явно вне рамок v1

Калужский сайт wpkaluga_; сайдкар мартиролога/структурные Персоналии; фотосток с поиском; «Я пришёл — что дальше»; таймлайн Истории; Центр семьи; «Спросите Церковь» с приёмом вопросов; рейтинги блогеров; «День Церкви»; карта храмов на сайте; комментарии; мобильный клиент (KMP) — отдельным треком.

________________________________________

## Приложение A. Дерево категорий WordPress (с числом публикаций)

Верхний уровень и вложенность (топ по объёму): События 1001 (→ КЦ в России 413, КЦ в мире 343, Папа Римский 249, Святой Престол 126); Статьи 867 (→ Духовность 302, Образ жизни 218, Культура 176, История 111, Библеистика 65, Путешествия 36); Медиа 801 (→ Видео 534, Фото 212, Подкасты 42, Музыка 28, Открытки 3); Пастырство 327 (→ Вопросы священнику 92, Проповеди 76); Анонсы 260 (→ Встречи 104, Концерты 45, Лекции 40, Реколлекции 11, Праздники 7); Новости 241; Свидетельства 234; Святые 204; Книжная полка 204; Интервью 167; Это интересно 148; Биографии 100; Катехизис день за днём 84; Для детей 66; Рождество для чайников 53; Кино со смыслом 52; Молитвы 48; Теология тела 43; Католическая кухня 37; Мифы и правда о КЦ 15; Путеводитель по Мессе 14; Юмор 11; Школа министрантов 4. Всего 48 категорий, 64 тега.